### Sistema Diagnóstico Temprano de Cáncer (APT)

### Asignatura: Capstone 001

### Profesor: Diego Garcés

### Integrantes: Giovani Muñoz, Felipe Calhueque y Anthony Alarcón

| Código | HU-01: Auditoría y Validación de Datos |
| --- | --- |
| Descripción | Como Data Scientist, quiero auditar y validar la calidad del dataset clínico demo para identificar valores ausentes, duplicados, inconsistencias y cardinalidad. |
| Criterios de Aceptación | 1. Reporte EDA integral documentado con correlaciones estadísticas, perfiles de distribución y detección de outliers multivariados. |
| Estimación | 5 Puntos |

| Código | HU-02: Inicialización de Repositorio y Entorno |
| --- | --- |
| Descripción | Como equipo de desarrollo, quiero inicializar el repositorio Git con branching strategy y entorno virtual para estandarizar el desarrollo colaborativo. |
| Criterios de Aceptación | 1. Repositorio GitHub configurado con ramas (main, develop, feature). 2. Archivos .gitignore y requirements.txt o environment.yml funcionales. |
| Estimación | 3 Puntos |

| Código | HU-03: Diseño de Almacenamiento Relacional |
| --- | --- |
| Descripción | Como Data Engineer, quiero diseñar la estructura de almacenamiento relacional (PostgreSQL/SQLite) para almacenar datos crudos y preprocesados con trazabilidad. |
| Criterios de Aceptación | 1. Modelo relacional con esquema DDL creado. 2. Scripts de carga de datos e integridad referencial verificada. |
| Estimación | 5 Puntos |

| Código | HU-04: Pipeline de Preprocesamiento Automatizado |
| --- | --- |
| Descripción | Como Data Scientist, quiero construir un pipeline de preprocesamiento reproducible con Scikit-learn Pipelines para automatizar imputación, escalamiento y encoding. |
| Criterios de Aceptación | 1. Pipeline empaquetado que aplique SimpleImputer/KNNImputer, StandardScaler/RobustScaler y OneHotEncoder. 2. Asegurar ausencia de fuga de datos (data leakage). |
| Estimación | 8 Puntos |

| Código | HU-05: Balanceo de Clases |
| --- | --- |
| Descripción | Como Data Scientist, quiero aplicar técnicas de balanceo de clases (SMOTE / Borderline-SMOTE / Random Undersampling) para mitigar el sesgo hacia la clase mayoritaria. |
| Criterios de Aceptación | 1. Conjunto de entrenamiento balanceado con ratios verificados. 2. El set de prueba debe permanecer con la distribución original. |
| Estimación | 5 Puntos |

| Código | HU-06: Selección de Variables |
| --- | --- |
| Descripción | Como Data Scientist, quiero aplicar técnicas de selección de variables (RFE, Lasso, Mutual Information) para reducir la dimensionalidad y optimizar el cómputo. |
| Criterios de Aceptación | 1. Listado de variables más relevantes validado. 2. Reducción de multicolinealidad con Variance Inflation Factor (VIF < 5). |
| Estimación | 5 Puntos |

#### Épica 2: Modelado Predictivo, Optimización y Explicabilidad (CRISP-DM 4 y 5)

| Código | HU-07: Entrenamiento de Línea Base |
| --- | --- |
| Descripción | Como ML Engineer, quiero implementar y entrenar una línea base con Regresión Logística y Support Vector Machines (SVM) para tener referencias lineales de clasificación. |
| Criterios de Aceptación | 1. Modelos entrenados con Stratified K-Fold (k=5). 2. Matrices de confusión y métricas base (Precision, Recall, F1, AUC) registradas. |
| Estimación | 5 Puntos |

| Código | HU-08: Entrenamiento de Modelos de Ensamble |
| --- | --- |
| Descripción | Como ML Engineer, quiero entrenar modelos basados en árboles y ensamble (Random Forest, XGBoost y LightGBM) para capturar relaciones no lineales y complejas. |
| Criterios de Aceptación | 1. Modelos de ensamble evaluados en validación cruzada. 2. Comparación gráfica de curvas ROC y Precision-Recall. |
| Estimación | 8 Puntos |

| Código | HU-09: Sintonización de Hiperparámetros |
| --- | --- |
| Descripción | Como ML Engineer, quiero ejecutar la sintonización fina de hiperparámetros (RandomizedSearchCV / Optuna) para maximizar la sensibilidad clínica (Recall) y ROC-AUC. |
| Criterios de Aceptación | 1. Búsqueda sistemática documentada. 2. Modelo optimizado alcanzando un Recall prioritario para minimizar falsos negativos oncológicos. |
| Estimación | 8 Puntos |

| Código | HU-10: Explicabilidad del Modelo (SHAP) |
| --- | --- |
| Descripción | Como usuario clínico / médico tratante, quiero contar con explicabilidad global y local del modelo mediante valores SHAP para entender qué factores provocaron la predicción de riesgo. |
| Criterios de Aceptación | 1. Gráficos SHAP Summary Plot y Waterfall Plot generados y exportados para su visualización o consumo desde la capa de presentación. |
| Estimación | 5 Puntos |

| Código | HU-11: Serialización y Versionado del Modelo |
| --- | --- |
| Descripción | Como ML Engineer, quiero serializar y versionar el pipeline completo y el modelo final (joblib/pickle/ONNX) para su despliegue reproducible en producción. |
| Criterios de Aceptación | 1. Artefacto binario generado con metadata de versión. 2. Schema de entrada validado y scripts de carga rápida listos para la API. |
| Estimación | 3 Puntos |

#### Épica 3: Exposición de Servicios, API REST e Interfaz Web (CRISP-DM 6)

| Código | HU-12: API REST para Predicciones |
| --- | --- |
| Descripción | Como Backend Developer, quiero construir una API REST con FastAPI / Flask para servir predicciones individuales a partir del modelo serializado. |
| Criterios de Aceptación | 1. Endpoint /predict operativo con validación de tipos Pydantic. 2. Manejo de errores HTTP y tiempo de respuesta inferior a 800ms. |
| Estimación | 8 Puntos |

| Código | HU-13: Inferencia por Lotes (Batch) |
| --- | --- |
| Descripción | Como Backend Developer, quiero implementar un endpoint de inferencia por lotes (Batch) para clasificar archivos con múltiples registros de pacientes simultáneamente. |
| Criterios de Aceptación | 1. Endpoint /predict-batch que reciba un archivo CSV/JSON. 2. Retorno de un archivo procesado con las probabilidades y etiquetas predichas. |
| Estimación | 5 Puntos |

| Código | HU-14: Interfaz Web para Triaje |
| --- | --- |
| Descripción | Como Frontend Developer, quiero diseñar y construir una interfaz web (Streamlit / React) adaptada a personal clínico para ingresar datos de triaje fácilmente. |
| Criterios de Aceptación | 1. Interfaz limpia con campos validados y diseño responsivo. 2. Interacción sin tecnicismos informáticos y con navegación guiada. |
| Estimación | 8 Puntos |

| Código | HU-15: Vista Clínica de Resultados |
| --- | --- |
| Descripción | Como personal de triaje, quiero visualizar el diagnóstico predictivo mediante un semáforo de riesgo y factores determinantes para priorizar la atención médica. |
| Criterios de Aceptación | 1. Vista de resultados con colores clínicos intuitivos (Bajo/Medio/Alto). 2. Visualización del porcentaje de probabilidad y lista de variables de riesgo. |
| Estimación | 5 Puntos |

#### Épica 4: Business Intelligence y Visualización Estratégica en Power BI

| Código | HU-16: Modelo Dimensional en Power BI |
| --- | --- |
| Descripción | Como BI Developer, quiero construir un modelo dimensional (Esquema Estrella) en Power BI para vincular tablas de hechos con dimensiones clínicas y demográficas. |
| Criterios de Aceptación | 1. Relaciones 1 a varios limpias, sin ambigüedades. 2. Incorporación de tabla de calendario y normalización de dimensiones. |
| Estimación | 5 Puntos |

| Código | HU-17: Formulación de Medidas DAX |
| --- | --- |
| Descripción | Como analista epidemiológico, quiero formular medidas DAX avanzadas para responder a las 5 preguntas de negocio sobre factores de riesgo, incidencia etaria y precisión. |
| Criterios de Aceptación | 1. Medidas DAX documentadas (Tasa Incidencia, Sensibilidad Modelo, Riesgo Relativo, Cruce Multivariado y Distribución Etaria). |
| Estimación | 8 Puntos |

| Código | HU-18: Dashboard Ejecutivo |
| --- | --- |
| Descripción | Como directivo médico, quiero un dashboard ejecutivo interactivo con filtros cruzados y segmentadores para analizar patrones epidemiológicos en la población. |
| Criterios de Aceptación | 1. Paneles de Power BI con visualizaciones de alto impacto. 2. Interactividad fluida, paleta accesible y habilitación de exportación de reportes. |
| Estimación | 8 Puntos |

| Código | HU-19: Integración de Predicciones BI |
| --- | --- |
| Descripción | Como equipo, quiero integrar los resultados predictivos generados por el modelo dentro del dataset analítico de Power BI para evaluar el impacto predictivo poblacional. |
| Criterios de Aceptación | 1. Dataset actualizado con predicciones y probabilidades integradas de forma automática o programada. |
| Estimación | 5 Puntos |

#### Épica 5: Verificación, Validación (V&V), Calidad de Software y Cierre

| Código | HU-20: Matriz de Pruebas (QA) |
| --- | --- |
| Descripción | Como Scrum Master / QA, quiero diseñar y ejecutar una matriz de pruebas de caja negra y caja blanca para certificar la confiabilidad del sistema. |
| Criterios de Aceptación | 1. Pruebas unitarias en Python (PyTest) para el pipeline de preprocesamiento operativas. 2. Contratos de la API e integridad de respuestas superadas al 100%. |
| Estimación | 5 Puntos |

| Código | HU-21: Dossier Técnico y Cierre |
| --- | --- |
| Descripción | Como Product Owner, quiero compilar el dossier técnico de evidencias para el cierre formal del proyecto Capstone. |
| Criterios de Aceptación | 1. Documentación completa entregada e informes de diseño y V&V adjuntos. 2. Repositorio ordenado con README, manual de despliegue y video de demostración. |
| Estimación | 5 Puntos |