# Acta de Constitución del Proyecto (Project Charter)

Proyecto: Sistema Predictivo para el Diagnóstico Temprano de Cáncer mediante Machine Learning

Marco Metodológico: Agile Scrum integrado con CRISP-DM

## 1. Información General del Proyecto

| Nombre del Proyecto | Sistema Predictivo para el Diagnóstico Temprano de Cáncer mediante Machine Learning (OncoPredict) |
| --- | --- |
| Organización / Institución | Escuela de Informática y Telecomunicaciones (Asignatura Capstone / Proyecto APT) |
| Fecha de Inicio - Término | [Fecha Inicio Semestre] - [Fecha Entrega Final] |
| Duración y Cadencia | 4 Sprints de 2 semanas (Sprint 0: Setup/EDA + 3 Sprints de desarrollo, modelado, integración y cierre) |

## 2. Visión del Producto (Product Vision)

Declaración formal que guía el propósito del producto y alinea los objetivos del equipo con las necesidades del usuario final:

- Para: Profesionales y personal del área de la salud (médicos tratantes, especialistas y personal de triaje).

- Quienes: Requieren herramientas de apoyo diagnóstico oportunas, confiables y comprensibles para detectar patrones de riesgo oncológico en etapas iniciales.

- El producto: OncoPredict es una solución de software que integra modelos avanzados de Machine Learning y reportería analítica interactiva.

- Que permite: Predecir la presencia o riesgo de cáncer a partir de variables clínicas/ambientales, identificar factores de riesgo determinantes y visualizar indicadores clave en paneles interactivos.

- A diferencia de: Métodos diagnósticos manuales que conllevan mayores tiempos de respuesta y análisis aislados de datos sin soporte predictivo automatizado.

- Nuestro producto: Ofrece una alta tasa de detección temprana (priorizando la sensibilidad clínica/recall), explicabilidad visual de factores de riesgo y una interfaz accesible diseñada específicamente para personal no informático.

## 3. Objetivos del Proyecto (Objetivos SMART)

- Objetivo General: Desarrollar e implementar un sistema de software con soporte predictivo para la detección temprana de cáncer basado en algoritmos de Machine Learning y dashboards en Power BI, validado bajo la metodología CRISP-DM y Scrum.

- Objetivo Específico 1 (Comprensión y Preparación): Analizar, limpiar, normalizar y estructurar el conjunto de datos clínicos, garantizando la calidad del dato e identificando variables clave durante los Sprints 0 y 1.

- Objetivo Específico 2 (Modelado Predictivo): Entrenar, optimizar y comparar al menos 3 algoritmos de Machine Learning (ej. Random Forest, XGBoost, Regresión Logística/SVM), seleccionando el modelo con mayor rendimiento clínico (Recall y ROC-AUC) al cierre del Sprint 2.

- Objetivo Específico 3 (Analítica de Negocio): Construir e integrar un panel interactivo en Power BI que responda a un mínimo de 5 preguntas de negocio sobre factores de riesgo y comportamiento epidemiológico.

- Objetivo Específico 4 (Despliegue y Usabilidad): Construir una interfaz web y API funcional que consuma el modelo predictivo para la inferencia de nuevos casos clínicos, cumpliendo con criterios de usabilidad y tiempos de respuesta ágiles.

## 4. Estructura y Roles del Equipo Scrum

| Rol Scrum | Responsable | Principales Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Product Owner (PO) | Felipe Calhueque | Liderar el levantamiento de requerimientos y preguntas de negocio, gestionar y priorizar el Product Backlog, validar criterios de aceptación y coordinar con el docente/stakeholders. |
| Scrum Master (SM) | Giovani Muñoz | Facilitar ceremonias Scrum, asegurar el flujo metodológico con CRISP-DM, remover impedimentos técnicos y operativos, y monitorear métricas del equipo (Velocity, Burndown). |
| Data Scientist / ML Engineer | Felipe Calhueque | Análisis exploratorio de datos (EDA), ingeniería de características, entrenamiento, validación cruzada, optimización de hiperparámetros y evaluación comparativa de los 3 modelos. |
| Fullstack / BI Developer | [Nombre del Integrante] | Desarrollo de la API/Backend, diseño de la interfaz web para el personal clínico, modelado y publicación del dashboard interactivo en Power BI, y pruebas de integración. |
| Stakeholders / Patrocinadores | Docente Guía / Comisión Evaluadora | Proveer retroalimentación en las Sprint Reviews, evaluar la rigurosidad técnica y validar el cumplimiento de las competencias del perfil de egreso. |

## 5. Preguntas de Negocio a Resolver

- Pregunta 1: ¿Cuáles son los principales factores de riesgo clínicos y ambientales con mayor peso predictivo en la detección temprana?

- Pregunta 2: ¿Qué perfiles demográficos o rangos etarios presentan una mayor incidencia y vulnerabilidad según los datos históricos?

- Pregunta 3: ¿Cuál es la tasa de sensibilidad (Recall) y precisión del modelo seleccionado frente a diagnósticos confirmados?

- Pregunta 4: ¿Cómo impacta la presencia simultánea de múltiples variables de riesgo en la probabilidad final de malignidad?

- Pregunta 5: ¿Qué nivel de confiabilidad ofrece la predicción al clasificar casos limítrofes o de alto riesgo para priorización en triaje médico?

## 6. Alcance Inicial y Épicas Principales (High-Level Scope)

- Épica 1: Ingesta, Exploración y Preparación de Datos (CRISP-DM 1-3): Carga de datasets clínicos, análisis exploratorio (EDA), tratamiento de valores nulos y atípicos, balanceo de clases y selección de atributos determinantes.

- Épica 2: Modelado Predictivo y Experimentación (CRISP-DM 4-5): Implementación de 3 algoritmos de clasificación, validación cruzada, ajuste de hiperparámetros y generación de matrices de confusión y métricas (Recall, Precision, F1, ROC-AUC).

- Épica 3: Business Intelligence y Visualización en Power BI: Diseño de modelo dimensional de datos, métricas DAX, paneles interactivos para análisis de preguntas de negocio y factores de riesgo.

- Épica 4: Interfaz de Usuario y API de Inferencia (CRISP-DM 6): Exposición del modelo entrenado mediante servicios REST y desarrollo de interfaz intuitiva para el ingreso de datos de pacientes y despliegue del resultado.

- Fuera de Alcance (Out of Scope): Diagnóstico vinculante formal o sustitución de la decisión médica legal, integración directa en tiempo real con sistemas hospitalarios comerciales (HIS/PACS), y entrenamiento en tipos de cáncer distintos al seleccionado en la investigación base.

## 7. Stack Tecnológico y Entorno de Trabajo

| Componente / Capa | Tecnología Seleccionada |
| --- | --- |
| Lenguaje & Librerías de ML | Python (Pandas, NumPy, Scikit-learn, XGBoost / LightGBM, SHAP, Seaborn) |
| Entorno de Experimentación | Jupyter Notebooks / VS Code / Google Colab |
| Business Intelligence | Power BI Desktop / Power BI Service / Looker Studio |
| Backend & API | Python (FastAPI / Flask) |
| Frontend / Interfaz de Usuario | Web App (Streamlit o React / Bootstrap para frontend clínico) |
| Base de Datos | PostgreSQL / SQLite / GCP |
| Control de Versiones & Gestión | Git / GitHub (repositorio de código y documentación) / |

## 8. Acuerdos de Trabajo del Equipo (Working Agreements)

- Sprint Planning: Lunes al inicio de cada sprint (duración: 1 hora) para definir el Sprint Goal y comprometer el Sprint Backlog.

- Daily Standup: Reuniones breves de 15 minutos (o reporte asíncrono diario en Discord/Slack) contestando: ¿Qué avancé?, ¿Qué haré hoy?, ¿Qué bloqueos tengo?

- Sprint Review: Demostración del incremento de producto funcional (pipeline validado, modelo entrenado, dashboard o interfaz) a docentes o revisores.

- Sprint Retrospective: Sesión de 30 minutos al finalizar cada sprint para identificar mejoras operativas y dinámicas de colaboración.

- Definition of Ready (DoR): Requerimientos con criterios de aceptación claros, datos disponibles y estimación acordada.

- Definition of Done (DoD): Código documentado y versionado en Git, pruebas unitarias ejecutadas, métricas clínicas registradas y artefacto probado en ambiente funcional.

## 9. Matriz de Riesgos Iniciales y Mitigación

| Riesgo Identificado | Impacto | Plan de Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Desbalanceo severo o ruido en los datos clínicos | Alto | Aplicar técnicas de remuestreo (SMOTE, undersampling) y priorizar la métrica de Recall (Sensibilidad) y F1-score por sobre el Accuracy simple. |
| Dificultad en la integración del modelo con Power BI / Web | Medio | Diseñar contratos de datos JSON y un prototipo mínimo viable (PoC) de la API desde el Sprint 1. |
| Falta de interpretabilidad para usuarios no informáticos | Medio | Implementar semáforos de riesgo claros en el dashboard y explicabilidad visual simplificada de los factores predictivos. |
| Retrasos en la experimentación y tuning de hiperparámetros | Medio | Fijar un pipeline de evaluación automatizado con GridSearchCV/RandomizedSearchCV acotado en el Sprint 2. |

## 10. Aprobación y Firmas de Compromiso

Al firmar este documento, los integrantes formalizan su compromiso con los roles, objetivos y acuerdos metodológicos establecidos para el desarrollo del proyecto:

| Nombre del Integrante | Rol en el Proyecto | Firma / Fecha |
| --- | --- | --- |
| Felipe Calhueque | Product Owner |  |
| Giovani Muñoz | Scrum Master |  |
| Felipe Calhueque | Data Scientist / Developer |  |
| Anthony Alarcon | Fullstack & BI / Developer |  |